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[bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc22851][bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc2156][bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc30765]第一章 采购邀请书
一、采购条件
[bookmark: _Toc26151]   本项目寿县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目-新桥水厂（刘岗加压站）已具备采购条件，采购项目资金来自寿县2025年中央财政补助资金，项目出资比例为 100% ，采购人为中皖水务发展限公司，现邀请你单位参加报价。
2、 [bookmark: _Toc17284][bookmark: _Toc8936][bookmark: _Toc7508]项目概况
2.1项目名称：寿县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目-新桥水厂（刘岗加压站）
2.1项目地点：寿县新桥产业园辖区内-寿县刘岗镇
2.2项目概况：刘岗创业大道至合周高速连接线道路拓宽自来水管网改造工程与刘岗村安置点接水工程等相关工程，具体事宜详见工程量清单。（详见工程量清单）
2.3计划工期：90日历天，具体根据工程施工进度确定。
2.4采购控制价：522053.31元（含税价）；    
[bookmark: _Toc7605][bookmark: _Toc5094][bookmark: _Toc966][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc17885][bookmark: _Toc28214]三、报价人资格要求
[bookmark: _Toc19361]3.1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任，须具有有效的营业执照；
3.2具有当地市场监督管理局颁发许可的关于城市供排水项目的投资建设运营、水源工程、原水开、再生水生产与销售资质；
3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022-至今任一年度的财务审计报告或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资格承诺函；
3.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.5、“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明；
3.6、本项目不接受联合体投标；
四、采购文件的获取
[bookmark: _Toc20279][bookmark: _Toc14579][bookmark: _Toc30780]4.1获取时间：2025年11月10日至2025年11月15日，上午8:30－11：30，下午14：00－17:00（节假日除外）。
4.2获取方式：凡有意参加报价者，请于2025年12月1日10:00前进行报价报名并发送电子版采购文件。联系人：柏杨  联系电话：15077965350。
5、 施工现场的勘察
5.1组织现场勘察的时间：2025年11月20日15时00分于寿县新桥镇进行。 联系人：吴阳修，17856989859。
[bookmark: _Toc1398]六、报价文件的递交
[bookmark: _Toc389065128][bookmark: _Toc1720137][bookmark: _Toc508286062][bookmark: _Toc24641]6.1递交报价文件的截止时间（开标时间）：2025年12月1日10时00分。
[bookmark: _Toc25044]6.2递交报价文件的地点（开标地点）：请各报价人通过顺丰或其它可靠快递邮寄或自行送达的方式。在报价截止时间前，将报价文件寄送到以下地址：安徽省淮南市寿县东大街6号中皖水务发展有限公司 ，联系人：柏杨  联系电话： 15077965350。
邮寄（快递）送达以采购人实际收到时间[邮（快）件签收时间]为准，不以“邮戳为准”。采购人将会对送达的报价文件进行收件确认工作。

[bookmark: _Toc8884][bookmark: _Toc26709]七、联系方式
[bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc1591][bookmark: _Toc15441]采 购 人：中皖水务发展有限公司
地    址：安徽省淮南市寿县东大街6号
联 系 人：柏杨 
[bookmark: _Hlk77258486]联系电话：15077965350 


[bookmark: _Toc5749][bookmark: _Toc19941]
第二章 报价人须知
[bookmark: _Toc389065143][bookmark: _Toc18913][bookmark: _Toc508286066][bookmark: _Toc3940]报价人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采 购 人：中皖水务发展有限公司
地    址：安徽省淮南市寿县东大街6号
联 系 人：柏杨 
联系电话：15077965350

	1.1.3
	采购代理机构
	无

	1.1.4
	项目名称
	寿县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目-新桥水厂（刘岗加压站）

	1.1.5
	建设地点
	寿县新桥产业园辖区内-寿县刘岗镇

	1.1.6
	采购方式
	比价采购

	1.1.7
	资格审查
	资格后审

	1.1.8 
	标段划分
	本项目共设1个标段。

	1.2.1
	资金来源
	寿县2025年中央财政补助资金资金，已落实

	1.3.1
	采购范围
	详见采购邀请书2.2条

	1.3.2
	计划工期
	90日历天；具体根据工程施工进度确定。

	1.3.3
	质量要求
	合格。

	1.4.1
	报价人资格要求
	详见采购邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体报价
	不接受联合体

	1.9
	报价预备会
	不召开

	2.1
	构成采购文件
的其他材料
	图纸、工程量清单、澄清、修改、补充通知等。

	2.2.1
	报价人要求澄清采购文件的时间
	在报价截止时间 3日前以书面形式提出

	2.2.1
	采购文件澄清
发出的形式
	通过电子邮箱发给所有购买采购文件的报价人，但不指明澄清问题的来源。

	2.2.2
	采购文件澄清发布时间
	在报价截止时间3日前以书面形式提出

	3.1
	构成报价文件的其他材料
	报价人在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认等。

	4.2.1
	报价截止时间
	2025年12月1日10时00分

	3.1
	构成报价文件的其他材料
	报价人在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认等。

	3.2.4
	最高报价限价
	本项目设置最高报价限价：52.21万元。
1 报价报价不得超过最高报价限价，否则评标委员会将否决其报价。  
②下浮率报价，总价下浮，起步下浮率≥3%。
注：根据采购人出具的【采购控制价清单】作为报价依据，报价人自主报价

	3.2.5
	报价报价的其他要求
	固定单价合同

	3.3.1
	报价有效期
	从报价截止之日起120日历天。

	3.4.2
	报价保证金
	本项目无需递交报价保证金。

	3.4.4
	报价保证金的退还
	本项目无需递交报价保证金。

	3.6
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	①采购文件规定的签字或盖章的地方必须按采购文件明示的方式签字或盖章；
②报价文件中如果有涂改、插字、删除等情况，必须由报价人在文件改动处加盖报价单位公章。

	3.7.3（1）
	报价文件份数
	（1）报价文件的份数：正本1份，副本1份，电子版1份。
（2）报价文件电子版（报价文件签字盖章扫描件，介质为U盘，形式为PDF）单独密封提交。 


	3.7.3（2）
	装订要求
	报价文件须分别装订成册，并装入密封袋中，不得采用活页装订，采用左侧胶装方式装订。

	4.1.2
	封套上写明
		                        （项目名称）报价文件
采购项目编号：                                
在	年	月	日	时  分前不得开启              
报价人名称：                

	4.2.1
	递交报价文件地点
	安徽省淮南市寿县东大街6号中皖水务发展有限公司

	4.2.3
	是否退还报价文件
	不退还

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同报价截止时间
开标地点：安徽省淮南市寿县东大街6号中皖水务发展有限公司

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:不少于3人；

	6.3.1
	评标方法
	[bookmark: _Toc265241614][bookmark: _Toc117502200][bookmark: _Toc114968129]评审程序：
1.由各竞标人代表检查文件的密封情况
2.公布符合询价文件的响应性文件的报价
3.响应性文件提交评审小组评审
4.符合性审查：评审小组将首先对各竞标人的询价响应文件进行符合性审查，询价响应性文件出现下列任一情形的，不予通过符合性审查，作否决处理
1)报价超过本项目最高限价的
2)竞标人的资格条件不满足询价文件要求的
3） 响应性文件未按询价文件要求盖章、签字的
报价评审：
本次评审采用经评审的最低价法，在全部满足询价文件实质性要求前提下，以报价最低的报价单位作为中标（成交）候选人；若在报价相同时，则选择资格、资信较高的作为候选人。

	7.4.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会推荐排名第一名的为中标候选人。 

	7.5
	发出中标通知书
	由采购人发出。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□要求，履约保证金的形式：
履约保证金的金额：
不要求

	10
	需要补充的其他内容

	10.1.1
	采购文件前后不一致之处，报价人应以书面答疑形式提出，否则以采购人解释为准。

	10.1.2
	中标单位与中皖水务发展有限公司签订合同。

	10.1.3
	本采购文件解释权归采购人所有。
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[bookmark: _Toc51878381][bookmark: _Toc16420][bookmark: _Toc14759][bookmark: _Toc10570][bookmark: _Toc19028]第三章 合同条款及格式

合同编号：           

【    XX项目   】
工程承包合同










         
发包方（甲方）: 【                      】
统一社会信用代码：【                     】
承包方（乙方）:【                       】
统一社会信用代码: 【                    】
签订日期：  【                          】
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工程承包合同
发包方:                         （以下简称甲方）
承包方：                         (以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方就甲方将【    】项目发包给乙方施工相关事宜，经平等自愿、友好协商，达成一致如下：
一、工程概况
1.工程名称：【  】
2.工程地点:【  】
3.承包内容:【  】
4.承包方式:【  】
5.【  】
二、合同工期
1.合同工期: 计划开工日期：【    】年【   】月【   】日（具体开工时间以甲方书面通知为准），计划完工日期：【    】年【   】月【   】日，合同工期为【    】个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    2.【乙方完成全部合同范围内施工内容,并经甲方、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期为本工程竣工日期。需整改后才能达到要求的,应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期为本工程竣工日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格,均视为本工程未完工竣工。】
三、工程质量
1.本工程质量等级为【     】，且本工程质量必须通过甲方和监
[image: 图片1][image: 图片1]— 7 —

理的书面验收和确认。
2.乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工，随时接受甲方和监理的检查检验,并为检查检验提供便利条件。
3.乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的工期损失及其它经济损失由乙方自行承担。
4.【     】
四、合同结算与支付
1.本合同价格形式为【        】，本合同不含增值税暂定合同总价为人民币【 大写       】（小写：￥【        】元），增值税税率【        ，增值税税额为人民币【 大写       】（小写：￥【        】元），含增值税的签约合同总价为人民币【 大写       】（小写：￥【        】元），上述价格包括但不限于【               、税费】等乙方履行本合同涉及或可能涉及的一切费用。
2、双方关于本项目结算约定如下：
【                                            】
3、 双方关于本项目付款约定如下：
（1） 【                                       】；
（2） 质保期届满无质量问题或质量问题已全部整改完毕后一次付清（无息））；乙方应向甲方开具结算价款总额增值税专用普通发票【税率/征收率   %】。
3.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。
4.【  】
五、甲方权利义务
1.甲方委派【    】为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。
2.甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:
【（1）本工程的质量目标,安全生产文明施工目标,其他创建目
（2）涉及到甲方的现场施工的相关管理制度;
（3)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;
（4）本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。】
3.甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员、或甲方有其他合理理由的情况下对乙方管理人员提出更换要求,乙方在接到通知后的【7】天内替换人员要到岗就位。
4.甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力,但无权对本合同价格、工期、工程范围等涉及合同实质性条款进行变更确认，涉及前述内容的变更应由甲方公章确认。
5.甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。
6.甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底。
7.甲方应积极配合乙方及时办理好隐蔽工程验收手续。
8.施工期间,甲乙双方应共同处理好政府部门及附近单位和居民的协调工作。
9.甲方有权对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发现的乙方施工质量问题有权要求乙方在规定的时限内整改完毕。
10.甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业主,监理等各方进行验收,并给予乙方批复或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担由于自身原因造成的修改费用,整改期间工期不顺延，工程验收合格后进入工程保修期。
11.【  】
六、乙方权利义务
1.乙方委派【  】为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令。乙方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。
2.乙方进场施工前，应向甲方项目技术负责人提交施工组织设计或专项施工方案。
3.乙方全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好小区主管部门和居民关系。
4. 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务。
5.乙方应当在本工程竣工验收【28】日内提供工程结算,认真做好施工资料台帐工作，并根据甲方要求配合好甲方的阶段结算和竣工结算工作。
6.乙方自行提供和维修施工用照明,围栏设施,并负责施工现场文明安全施工工作。
7.遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声,扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任, 实现施工范围内的质量,环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求，并承担各种检查所发生的费用。
8.乙方在工程完工后、交付之前,全面负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复，产品保护费由乙方承担。
9.施工场地周围邻近建筑物,构筑物(含文物保护建筑),古树名木的保护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方承担。
10.乙方应为其施工人员购买法律规定的各项社会保险，合同履行期间乙方施工人员所发生的工伤、安全事故责任由乙方予以承担。
11.乙方对所招用的农民工工资支付负直接责任，应按时发放农民工工资，及时、准确提供相关资料。
12.乙方未经过甲方同意擅自与业主达成的书面及口头合同、协议、承诺等一切责任由乙方承担,甲方不承担此等的任何法律和经济责任。
13.本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后,乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告、竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担。
14.乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律,法规以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求,施工组织设计管理要求,现场安全文明标化管理要求等管理标准。
15.【    】
七、质保期
1.本工程质保期为自甲方、业主、监理书面验收合格并移交之日起【   】个月，如国家相关法律法规及行业标准规定超过上述质保期的，以国家相关法律法规及行业标准规定为准。
2.乙方应保证维修及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：
（1）除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后【8】小时内赶到现场并于【2】小时内解决。
（2）其他情况下，乙方须在甲方通知后【24】小时内赶到现场，并于赶到现场之日起【2】日内完成通知所涉及之保修项目。
（3）当乙方未按（1）、（2）条规定时间到场的情况下，甲方有权自行安排第三方进行维修，由此产生的全部费用甲方有权自乙方未结款项（含质保金）中直接扣除，鉴于乙方未能按时响应保修义务过程中，甲方人员劳动及工作成本的增加，乙方需另向甲方支付售后管理费【售后管理费用的标准为第三方全部维修费用的【20%】，且单笔售后管理费不应少于【1000】元】，甲方有权在乙方未结工程款（含质保金）中直接扣除。
（4）经乙方维修或甲方委托第三方维修后，保修期以甲方验收合格之日起重新起算。保修期内更换或维修的部件、部位，其保修期在更换或维修验收后重新起算。
（5）因乙方逾期响应保修义务导致的甲方所有扣付事项，均无需征得乙方的认可。
（6）保修期内乙方尚有未完成的维修义务及甲方委托第三方未处理完毕的维修工作的，剩余质保金应顺延至维修赔偿完毕之日后的【15】个工作日内返还。
3.【          】
八、违约责任
1.因乙方原因造成本工程质量达不到合同约定质量标准的，甲方有权不办理结算、不支付工程款，乙方承担合同价款【1%】的违约金。
2.乙方将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人的，乙方须承担本合同价款【1%】的违约金，且甲方有权单方解除合同而无需承担任何违约责任。
3.由于乙方原因施工质量无法满足甲方要求或质量不合格的，甲方有权要求乙方限期予以整改，乙方未能按期整改完毕并通过甲方确认的，甲方有权解除合同。整改期间甲方不予以支付任何费用，整改期间损失的工期由乙方自行承担。
4.甲方依据本合同约定解除合同的，有权要求乙方承担合同总价【10%】的违约金；甲方发出解除合同通知后，乙方应按甲方要求及时退场，迟延退场期间应向甲方承担【1000元/天】的违约金。
5.因乙方原因造成工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付合同总价【0.1%】的违约金，并承担延误工期给总包单位、建设单位造成的全部损失 。误期时间从合同约定竣工日期起直至全部工程实际验收合格日期止。
6.如乙方无故停工或延误节点工期累计【15天】以上或质量严重不合格且经整改无明显改变等，甲方有权单方面终止合同，所造成损失由乙方承担 。
7.在工程履约过程及各项事件协商办理过程中，乙方不得擅自单方面停工，否则每停工一天（不足一天按一天计），乙方向甲方支付【5000元】违约金 。 
8.乙方必须按照总承包人安全管理、现场管理、进度管理、质量管理相关要求组织施工，按时参加总承包人组织的生产调度会、质量专题会议，以及监理单位组织的监理例会和其他专题会议，一次不参加向甲方支付【1000元】违约金（总承包人或监理单位签字生效，在当期结算中扣除）。违约金的支付并不能免除合同约定的乙方应尽的其他权利及义务 。
9.乙方在施工时必须严格按照投标时确定的措施项目进行设置和实施，乙方没有按照投标时确定的措施项目进行设置而私自降低标准时，每发生一次，乙方按该项措施费的【10%】支付违约金 。
10.乙方须积极配合建设单位、总承包单位办理应由乙方办理的手续工作；乙方需按甲方的要求7个工作日内提供所需证明资料，否则，每延误一日，罚款【2000】元，且甲方有权暂停对乙方的结算及支付工作 。
11.乙方对总承包单位、监理单位、建设单位发出的工作指令须严格执行。乙方拒不执行指令的，属乙方违约，每发生一次乙方向甲方支付违约金【1000】元，由此造成的一切损失由乙方承担。违约金的支付并不能免除合同约定的乙方应尽的其他权利及义务 。
12.本合同项下，甲方损失包括但不限于遭受的处罚、罚款，向第三方的赔偿后补偿，另行聘请第三方的溢价，工期延误的损失以及向监理人追偿的费用（包括律师费、诉讼费、执行费、担保费、公告费、鉴定费等一切费用）。 
13.乙方对所招用的农民工工资支付负直接责任，应按时发放农民工工资，及时、准确提供相关资料。乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。若发生农民工集中讨薪、围堵甲方或行政机关影响其正常办公或以其他方式进行讨薪事件的，甲方有权要求乙方承担【2000元/次】的违约金，如经甲方核实确属乙方欠薪人员的，甲方也有权自乙方未结款项中直接支付并在后期付款时予以扣除。
14.【 】
九、不可抗力
1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。
十、争端的解决
本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决，其他法院无权管辖。
十一、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十二、通知及送达
1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。
甲方联系人：【 】,联系电话【 】，联系地址【 】
乙方联系人：【 】,联系电话【 】，联系地址【 】
2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达至对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。
（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；
（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日视为送达；
3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形的，均不影响司法送达的效力。
4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。	
十三、生效条款
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章确认，否则不发生合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式【    】   份，甲方执 【    】  份，乙方执【    】    份。
十四、其他约定：【根据项目要求自行添加，如有　】。

附件：1.安全生产协议书
      2.廉政协议书

（以下无正文）
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附件一：安全生产协议书
安全生产协议书

项目名称：【            】
施工地点：【            】
甲方：【                    】
乙方：【                    】
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保的施工安全，依照国家、地方的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。
3.组织对施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强作业人员安全生产意识。参加施工作业人员应熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，按施工规范落实相应的安全措施，从事特殊工种的人员应经过专业培训，获得《安全操作合格证》。
3.操作人必须持证上岗，按规定穿戴防护用品，施工现场如出现作业人员无证、违章操作现象时，乙方必须承担管理责任。
4.所有施工机具设备均应定期检查，符合施工要求，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
5.乙方在施工过程中，必须注意对地下管线、地面构筑物用电设施和周围绿化及过往人员的保护。如遇有不明情况，应及时向甲方联系，采取有效保护措施，否则在施工过程中造成的地下管线和地表构造物等的损坏，由乙方承担全部经济损失或法律责任。
6.在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
7.若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。
8.按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。
三、违约责任
如因乙方或甲方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其他事项
1.本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理。
2.本安全生产协议书作为合同书的附件，与该合同具有同等效力，自签订之日起生效。 
3.本责任书一式【 】份，乙方执【 】份，甲方执【 】份，合同履行期间有效。






甲方：                         乙方：                
法定代表人或委托代理人：       法定代表人或委托代理人：

                                  
日期：    年    月    日       日期：         年    月    日


附件二：廉政协议书
廉政协议书
根据相关廉政建设的规定，为做好施工劳务分包服务中的党风廉政建设，保证劳务分包服务高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，                           (以下称甲方)与                                                                           (以下称乙方)                           ，特订立如下合同。
第一条 双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。
    (二)严格遵守                                     合同文件，自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，依据有关规定记入其信用档案，并报上级主管部门给乙方相应的处罚。
第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条 本合同作为                                   项目合同的附件,与咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条 本合同正本一式【   】份，双方各执【  】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                         乙方：                  
法定代表人或其代理人           法定代表人或其代理人
      年   月    日                年   月    日

[bookmark: _Toc24300]第四章 技术标准和要求
[bookmark: _Toc349557651][bookmark: _Toc349555826]
1、设计文件中有明确要求的，以设计文件的要求执行。 
2、设计文件中没有明确要求的，以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。 
3、本项目主要材料、设备的技术标准或者质量要求：以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。
4、图纸详见附件；
5、采购控制价清单详见【附件采购控制价清单】
[bookmark: _Toc2095875][bookmark: _Toc10209]




























[bookmark: _Toc18251][bookmark: _Toc20957][bookmark: _Toc15878]第五章 报价文件格式



[bookmark: _Toc25549]             （项目名称）项目







[bookmark: _Toc22995]报 价	文	件
























[bookmark: _Toc10934]报价人：                    （盖单位章）
[bookmark: _Toc9757]法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字）



[bookmark: _Toc5349]      年     月   日
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[bookmark: _Toc3987][bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc7517][bookmark: _Toc10773][bookmark: _Toc229]一、报价函
中皖水务发展有限公司：
1.根据你方寿县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目-新桥水厂（刘岗加压站）采购文件，遵照《中华人民共和国采购报价法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的报价须知、合同条款、图纸、质量标准及其他有关文件后，我方愿以下浮率          %（百分号前保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留）的投标报价并按上述报价须知、合同条款、图纸、质量标准及其他有关文件的要求实施上述工程的劳务作业，并按合同约定履行义务。我方保证工程质量达到合格标准，工期30日历天。
我方承诺中标的项目经理，不因任何情形而更换。
2.我方承诺不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种
情形。
3.我方承诺在本次报价过程中无弄虚作假和串通报价等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通报价所引起的一切法律责任。
4.我方承诺在采购文件要求的报价有效期内不修改、撤销报价文件。
5.如我方中标：
（1）我方完全响应采购文件中提出的所有实质性要求；（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（3）我方承诺我公司将按合同的规定执行相关权利和义务。
6.我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。
7． 	                            （其他补充说明）

投 标 人：                          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章） 
单位地址：                                        
邮政编码：          
联系电话：         
日期：         年        月        日
[bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc2095877][bookmark: _Toc14198]
[bookmark: _Toc8195][bookmark: _Toc17477]
二、法定代表人身份证明


投 标 人：                                          
单位性质：                        
地 址：                                                  
成立时间：     年     月      日
经营期限：                                             
姓 名：           性 别：                
年 龄：           职 务：                
系                           (报价人名称)的法定代表人。
特此证明。
报价人：                 (盖单位章)
                                     日期：      年      月      日


附：法定代表人身份证正反面复印件。
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[bookmark: _Toc2095878][bookmark: _Toc506][bookmark: _Toc705][bookmark: _Toc2744][bookmark: _Toc14610][bookmark: _Toc27538][bookmark: _Toc2095879][bookmark: _Toc26742][bookmark: _Toc4793]三、授权委托书
本人        （姓名）系            （报价人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改寿县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目-新桥水厂（刘岗加压站）报价文件、签订合同、处理投诉（异议）和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自收到本项目报价邀请书之日起，至本项目采购文件要求的报价有效期满日止。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证正反面复印件。

报价人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     

委托代理人：                                    

身份证号码：                                    

代理人手机号码：                                （必填）

       年       月       日



4、 [bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc23709][bookmark: _Toc18507][bookmark: _Toc2095881]报价报价表

	工程名称
	采购控制价
	报价下浮率
（%）
	投标报价
（元）
	备注

	寿县2025年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目-新桥水厂（刘岗加压站）
	522053.51元
	    %
	
	下浮率报价，总价下浮，起步下浮率≥3%







报  价 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
  
        年 	月 	日
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[bookmark: _Toc18300][bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc17872][bookmark: _Toc17027][bookmark: _Toc2095885]五、资格审查
[bookmark: _Toc2095886][bookmark: _Toc11863]（一）资格证明材料
5.1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任，须具有有效的营业执照；
5.2具有当地市场监督管理局颁发许可的关于城市供排水项目的投资建设运营、水源工程、原水开、再生水生产与销售资质；
5.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022-至今任一年度的财务审计报告或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资格承诺函；
5.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
5.5、“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明；
5.6、本项目不接受联合体投标；


— 27 —

image1.png




